Zasady rozliczenia prac remontowo-budowlanych

- Prace określone w Kosztorysie inwestorskim podlegają rozliczeniu w trakcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w formie okresowego obniżenia opłat czynszowych do 50% (bez mediów, tj. woda, ścieki, ogrzewanie). Nie podlegają rozliczeniu prace nie ujęte w Kosztorysie inwestorskim zaktualizowanym przez Inspektora nadzoru.

- Podstawą rozliczenia robót zakwalifikowanych do wykonania i stanowiących podstawę
do okresowego obniżenia czynszu celem zwrotu poniesionych nakładów jest:

- protokół ostatecznego odbioru robót wraz z kompletną dokumentacją odbioru, w tym:

- protokoły prób szczelności instalacji,

- protokoły z pomiarów i badań instalacji elektrycznej,

- zestawienie wbudowanych materiałów,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów (m.in. certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty PZH),

- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- kosztorys inwestorski zaktualizowany przez Inspektora nadzoru do stanu po wykonaniu
i zakończeniu robót.

Inspektor nadzoru zaktualizuje kosztorys inwestorski na zlecenie ZGL. Zostanie on zweryfikowany przez pracownika ZGL.

- Ostateczna wartość podlegająca rozliczeniu tytułem zwrotu poniesionych nakładów nie może przekroczyć 50% wartości wynikającej z zaktualizowanego Kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez ZGL.

- Rozliczenie nakładów finansowych poniesionych przez Wykonującego na wykonane prace remontowe nastąpi w formie obniżenia do 50% wysokości czynszu miesięcznego (bez mediów,
tj. woda, ścieki, ogrzewanie), począwszy od dnia zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
na czas nieoznaczony do wyczerpania zakwalifikowanej do rozliczenia kwoty.

- Wykonujący remont zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia remontu w zakresie określonym w Kosztorysie inwestorskim,
a w przypadku planowania robót polegających na przebudowie lub modernizacji lokalu,
do wystąpienia pisemnie do Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu o odrębną zgodę 
na te roboty. W takim przypadku ZGL pisemnie określi warunki i wymagania w zakresie robót wnioskowanych przez Wykonującego remont.

- Wykonujący remont zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w zakresie określonym
w Kosztorysie inwestorskim zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- W przypadku władania lokalem po upływie terminu wskazanego w umowie najmu Wykonujący remont jest zobowiązany do ponoszenia opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

- Niedopuszczalne jest wykorzystywanie lokalu dla potrzeb mieszkaniowych przed zakończeniem remontu.

- W przypadku uniemożliwienia Wykonującemu remont zasiedlenia lokalu mieszkalnego z przyczyn leżących po stronie Gminy Międzyrzecz, Wykonującemu remont przysługuje prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawą dochodzenia tych roszczeń będzie udokumentowanie nakładów poniesionych przez Wykonującego na wykonane roboty budowlane.

- Podstawą rozliczenia robót remontowych zakwalifikowanych do wykonania i stanowiących podstawę zwrotu poniesionych nakładów jest kosztorys inwestorski zaktualizowany przez Inspektora nadzoru do stanu po wykonaniu i zakończeniu robót.

- Ustala się poniższy sposób rozliczania nakładów poniesionych przez Wykonującego:

- Robocizna – stawka roboczogodziny – bez wskaźników narzutu, w tym kosztów pośrednich
i zysku oraz podatku VAT) - dla robót ogólnobudowlanych i remontowych przyjmuje się
na poziomie minimalnym SEKOCENBUD określonych dla Województwa Lubuskiego według poziomu cen z kwartału poprzedzającego datę rozpoczęcia robót.

2) Materiały:

      - Wysokość zwrotu za wymienioną stolarkę okienną wraz z montażem, obróbką ościeży, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi (wartość brutto):

- Okna PCV				             -           400,00 zł/m2

- Okna drewniane bez ozdób		-	600,00 zł/m2

- Okna drewniane z ozdobami		-	700,00 zł/m2

      - Wysokość do zwrotu za nawiewnik (z montażem) wynosi  -  70 zł/szt.

      - Wysokość zwrotu za wymienioną stolarkę drzwiową wraz z ościeżnicą, montażem i obróbką ościeży wynosi (wartość brutto):

- Drzwi wewnętrzne standard		-	250,00 zł/m2

- Drzwi zewnętrzne			             -	450,00 zł/m2

Uwaga

- Pomiar stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonywać w środku ościeży okien i drzwi.

- W celu dokonania rozliczenia za wymienioną stolarkę okienną lub drzwiową Wykonujący powinien dostarczyć kopię faktury oraz dokumentację techniczną, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, atesty, itp. Brak faktury oznacza brak możliwości dokonania zwrotu.

- W przypadku, gdy koszty wynikające z obmiaru i przyjętych do rozliczeń stawek są wyższe niż poniesione koszty wynikające z faktur (wartość brutto) – zwrotu należy dokonać zgodnie z przedstawioną fakturą.

- W przypadku gdy koszty wynikające z obmiaru i przyjętych do rozliczeń stawek są niższe
niż poniesione koszty wynikające z faktur (wartość brutto) – zwrotu należy dokonać zgodnie z wyliczeniem.

- Pozostałe materiały należy rozliczać (bez wskaźników narzutu, w tym kosztów pośrednich i zysku oraz podatku VAT) według minimalnych cen SEKOCENBUD według poziomu cen z kwartału poprzedzającego datę rozpoczęcia robót.

- Materiały nie ujęte w SEKOCENBUD należy rozliczać na podstawie faktur zakupu (wartość brutto).